# MyAgent 整体项目验收报告

本次验收覆盖整个MyAgent，不仅是第四阶段RAG。源码基线：04cb493f97facc68e7c6be35f4bebb19aade6b27；本次提交在此基础上补充验收脚本、运行证据与学习文档，不重构核心运行代码。精确执行时间与源码摘要见 核心验收JSON。

结论：在Windows本机学习工程、TheLook快照、受限语义查询与证据分析的范围内，整体验收通过，可以以此作为学习基线。 没有发现需要大改核心链路才能继续学习的阻断问题。生产扩展、模型泛化准确率、严格历史PIT、企业权限和因果根因证明仍不属于已完成范围。

# 1  这次实际执行了哪些检查

| 验收项 | 结果 | 本次证据 |
| --- | --- | --- |
| 初始全量回归 | 未通过，保留记录 | 122通过、106fixture错误、1断言失败，全部关联过期dbt质量凭证 |
| commerce重新构建与发布 | PASS | 真实dbt build/docs generate，当前断言重跑、grain/金额独立核对、生成新release |
| 最终全量工程回归 | PASS | 229 passed，280.51秒；JUnit 0 errors/0 failures/0 skipped |
| 统一入口核心场景 | PASS | 7个实际场景，包含1查询取数、14查询诊断和零查询拒绝 |
| 规则查询独立对账 | PASS | 2026年9月订单量与raw.orders独立计算一致 |
| 真实本地神经检索 | PASS | E5/Dense/RRF/Cross-Encoder实际推理，非假向量 |
| 结构关系进入Agent | PASS | 脚本化决策调用query_relations，再查真实数据并引用证据 |
| 真实OpenAI模型 | PASS | gpt-6.1-sol模型预检200；2轮真实推理、run_query→finish、1次查询 |
| 真实模型数值对账 | PASS | 客单价88.22046842854883，与raw明细金额/raw订单数一致 |
| 语义资产生命周期 | PASS | 隔离真实编码器更新/删除/恢复，旧图与旧会话拒绝 |
| Multi Plan与多事实 | PASS | 模拟决策模型+真实数据，58个分组raw独立对账，未截断 |
| 特征十表完整加工 | PASS | 重新真实构建23项dbt检查、48项独立对账；再次重建十表内容摘要一致 |
| 画像与统一入口 | PASS | 5条自然语言数据产品请求，结构化请求与结果一致 |
| 本地MCP | PASS | 实际stdio客户端发现13工具，并调用get_user_profile成功 |
| 环境完整性 | PASS | .venv/.warehouse-venv/.retrieval-venv三环境pip check均无冲突 |
| Python编译 | PASS | 核心源码与新增/修改验收脚本compileall |
| 源码与文档一致性 | 已修正 | README、AgentLoop与Multi Plan文档中早期“无向量/无首次检索”描述更新 |
| 模型准确率/生产性能 | 未进行 | 没有用单次成功冒烟替代统计评测或规模压力测试 |

这些计数存在覆盖重叠：229项工程测试不能与23+48数据检查、7场景或模型调用次数相加为“准确率”。本轮不以统计模型评测为目标。

# 2  初验失败原因与真实处理

初验时本地commerce dbt质量文件generated_at为2026-10-11T10:42:26Z，运行时已超过允许的24小时。service.AgentTools.publish在执行前拒绝，多个使用发布fixture的测试因此报错；一个预期检测实际数据错误的用例先遇到有效期阻断，断言也失败。

处理步骤：保留 初验JUnit，真实运行build-warehouse.ps1，重新在当前库执行dbt模型与断言、生成目录并发布，再完整重跑测试。没有修改凭证时间、放宽有效期或绕开质量检查。

学习意义：测试/示例依赖有效的数据与质量证据。昨天完成的release不是永远有效；“重跑质量验证”与“重新获取源数据”不同。刷新质量时间不会刷新TheLook源观测时间，也不会验证未到齐数据的水位。

# 3  当前数据 语义和工具盘点

| 对象 | 当前数量/状态 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| raw表 | 7表，3,358,422行 | 本次release物理查询 |
| commerce模型 | 2维度、2事实、1汇总 | dbt模型/MetadataCatalog |
| 标准指标 | 12 | commerce.json.metrics |
| 跨事实派生 | 1，items_per_order@1 | commerce.json.multi_fact.ratios |
| 特征模型 | 3 DWD、4 DWS、3 ADS，总10 | feature_pipeline.TABLES与实际dbt |
| 注册查询Skill | 7 | SkillRegistry |
| 独立加工Skill | 1个warehouse-feature-engineering包 | 加工入口，未算进7个查询Skill |
| Agent进程内动作工具 | 12 | agent_tools.AgentTools.inputs |
| MCP stdio工具 | 13 | 本次真实list_tools |
| Flat语义资产 | 21，向量维度384 | 已发布format3快照 |
| 语义关系投影 | 61节点、140边 | Registry派生SQLite图 |
| 物理Metadata实体 | 12dataset、146field、1flow、5job | 本次catalog.sqlite统计 |
| Owner | 声明存在，verified_business_owner:false | 本地学习Owner，非业务签收 |
| 源完整性水位 | 未验证 | snapshot-observation、complete_through:null |
| 特征截止日期 | 2026-10-11 UTC零点 | 本次features release |

两个图不能混用数量：catalog.sqlite是物理元数据/任务/值与控制依赖；structured.sqlite是指标和grain等语义投影。它们都是本项目自己的SQLite实现，没有启动DataHub或专用图数据库。

# 4  七个实际入口场景

| 场景 | 状态 | 实际查询尝试 | 验证了什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查询2026年9月订单量 | COMPLETE | 1 | 规则理解、Task、Skill、编译、Worker、raw对账 |
| 2026年9月销售额是多少 | CLARIFY | 0 | 口径歧义不替用户选择 |
| 2026年9月支付成功率 | CLARIFY | 0 | 没有支付事实不拿订单状态替代 |
| order_count按category | STOPPED | 0 | 错误grain/非法维度不做隐式Join |
| 查询尚未结束的UTC当天 | CLARIFY | 0 | 可比窗口与完整日约束 |
| 订单完成占比两周诊断 | INSUFFICIENT_EVIDENCE | 14 | 比较、分子分母、两维下钻、总量重构、质量证据、停止因果 |
| 2010年空窗口客单价 | COMPLETE | 1 | 零分母返回null，不伪造0 |

诊断的INSUFFICIENT_EVIDENCE是预期结果：14查询完成，无stopped_reason，缺完整性/历史成熟度与独立业务事件证据，因此不确认因果。不能把这个状态叫“代码失败”，也不能叫“证明了业务原因”。

Workflow完成任务resume返回已有完成状态且不新增查询；中断重放/版本阻断/回执复用由本轮全量工程用例验证。AgentLoop明确不支持中断resume，这是已知限制。

# 5  真实模型与模拟决策必须区分

| 运行 | 决策模型 | 数据/检索 | 能得出的结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客单价真实冒烟 | 真实gpt-6.1-sol | 真实E5/重排/Registry/TheLook | 当前账号模型和一次自主取数链路可运行且对账一致 |
| 关系工具进入Agent | 脚本化模拟选择 | 真实关系图/本地神经模型/TheLook | 工具契约与工程链路连通，不能证明LLM自主选图准确率 |
| 58组Multi Plan | 脚本化模拟选择 | 真实多事实查询与raw独立基准 | 先聚合Join实现正确，不能证明真实LLM复杂规划泛化 |
| 异常诊断 | 确定性Skill/Workflow | 真实数据+质量/元数据 | 数学拆解与停止边界可运行，不能证明因果识别 |
| 工程测试 | 规则/Mock/临时数据及实际本地数据混合 | 按用例类型 | 输入/执行/安全/状态边界通过，不等于LLM准确率 |

真实模型本轮使用平均订单金额问题，两轮动作run_query→finish，查询次数1，实际Agent运行约17.17秒。此耗时只属于本机本条暖缓存路径，不能作为一般SLA；整个检索模型生命周期验收耗时不同。

第一阶段/第四阶段历史真实模型失败记录继续保留；本轮没有通过放宽Decision协议获得成功。

# 6  工程约束检查与主要证据

| 约束 | 源码 | 测试/运行证据 |
| --- | --- | --- |
| 不接受模型SQL/身份 | Query extra=forbid；Decision/工具schema | test_agent_loop、test_own_agent、test_openai_provider |
| 事实粒度与合法维度 | SQLCompiler/MultiFactCompiler | 错误category实际零查询；test_multi_plan_fact |
| 聚合后比例/零分母 | SQLCompiler.expression | 空窗口null、raw客单价与多指标对账 |
| 多事实目标一致 | conformed_dimensions/time_basis/population | 58组独立对账及fanout/null/分支LIMIT反例 |
| 执行前重编译 | service.AgentTools.execute | SQL/plan篡改与版本变化拒绝用例 |
| 当前授权/行过滤 | AccessController/RuntimeTools | test_extensions、retrieval阶段授权负例 |
| 授权先于检索/遍历 | AssetBuilder/DenseIndex/GraphService | test_retrieval_phase2/4敏感节点与分区测试 |
| 索引发布完整性 | read_snapshot/publish_index | checksum、失败不切active、并发发布阻断 |
| 旧会话/计划失效 | HarnessRuntime.binding/authorize | 真实隔离生命周期+phase4回归 |
| 预算/取消/Worker期限 | SessionStore/RuntimeTools/service.execute | test_runtime_skills中的超时/子进程取消检查 |
| 瞬时重试/持久熔断 | retry_call/CircuitBreaker | test_core_scope及OpenAI provider专项 |
| 特征重复加工 | feature_pipeline.validate/signatures | 本次23dbt+48独立检查+十表重复摘要 |
| 异常停止因果 | DiagnosisEngine | 本次14查询诊断+比率贡献残差测试 |

多数测试文件混合多个类型。可打开JUnit查看逐个名称，也可在tests目录搜对应方法；完整源码起始行映射在project-final-acceptance.json，学习手册提供重点入口。

# 7  保留的问题 影响与是否必须修改

| 事项 | 当前影响 | 本轮判断 |
| --- | --- | --- |
| 规则解析语言子集 | 部分自然语言只能澄清/用结构化请求 | 接受，学习边界清楚 |
| 摘要文字未自动逐项证明 | 模型可能引用证据后仍写不准确解释 | 接受但必须以回执为准；summary_verified:false |
| 普通Agent finish未强制数值执行证据 | 成功检索/目录观察也能使循环COMPLETE，不能保证数字问题已查数 | 必须核对run_query等实际回执；本轮真实取数有执行证据 |
| 普通Agent缺日期不总有硬性澄清 | 明确日期会核对，缺日期仍依赖模型遵循提示；Task模式更严格 | 保留差异，不能宣称任意自然语言已可靠理解 |
| 自主Agent不支持resume | 中断后开启新turn | 接受，不冒称已实现 |
| AgentLoop模型请求无Task模式同等重试 | 模型网络错误直接停止 | 接受，不把Worker重试泛化到所有模型调用 |
| 画像取消/重试较弱 | 15秒固定Worker，取消前后检查 | 接受，不保证即时取消或自动重试 |
| 直接MCP绕过部分Harness组织 | 预算/诊断能力与Agent Skill入口不同 | 接受，仅本地受信客户端，不当生产控制面 |
| Skill元信息非插件沙箱 | 声明tools/dependencies不能自动隔离未来任意代码 | 接受，当前固定白名单实现 |
| 缺可信完整性/历史SCD2 | 不证明迟到排除、历史当时状态/PIT | 保留证据不足，不能靠代码“补齐真相” |
| 特征为全量重建 | 没有生产CDC/迟到修正/幂等分区补数 | 按此前范围接受，重复构建验证不冒充增量 |
| 向量/授权资产全量扫描 | 资产大量增长后延迟/内存变差 | 当前21资产可用，规模未验收 |
| 模型/数据库hash读取和冷启动 | 运行成本/120秒预算受影响 | 学习范围接受，未承诺吞吐 |
| commerce发布不是多发布者事务 | 共享catalog和active.partial存在并发/崩溃一致性限制 | 必须按单发布者使用；生产扩展前需要改造 |
| 索引/数据旧快照未GC | 长期运行磁盘增长 | 接受，手动管理前先留存证据，无自动清理 |
| 本地权限不是企业治理 | 无SSO/租户/远程MCP/全局审计 | 按用户范围接受，不宣称企业完成 |
| 本机凭据/环境/数据不随仓库上传 | 新机器需重建与配置 | 文档明确，非项目缺文件 |
| 旧Word和历史阶段报告可能过时 | 不能把旧计数和链路当当前事实 | 以本手册/本报告为学习主入口 |

这些限制没有被隐藏为TODO式承诺。当前可以稳定学习和演示已验收闭环，但不能以“后续不会大改”为由把未实现能力写成已完成。

# 8  本次更新清单

1. 新增project-acceptance.py，实际跑统一入口场景、独立raw核对、目录统计，保存源码SHA256和类/方法行号。

2. 给retrieval-iteration-acceptance.py增加可选--output，让整体回执与阶段历史证据分开存放；默认行为不变。

3. 新增本详细验收报告和PROJECT-STUDY-GUIDE.md，包含Mermaid/ASCII、核心代码、框架责任、30个进阶回答及一周学习顺序。

4. 更新README、AgentLoop、Multi Plan、安装文档的过期表述，明确首次检索与四阶段最终状态。

5. 真实重建commerce与features，刷新相应阶段生成回执；保留初验失败和最终全量JUnit。

6. 重跑真实神经检索+实际OpenAI取数、特征MCP和Multi Plan独立对账。

没有改动核心Agent/数仓算法，没有扩建上游服务，没有新增生产部署或模型准确率评测任务。

# 9  如何复验与学习

先读 整体学习手册 第1–8节，亲手运行规则取数，再读第12–18节并沿源码复述执行；检索放在理解权威指标以后学习。

# 先真实检查并发布，避免质量TTL过期

.\scripts\build-warehouse.ps1

.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest --junitxml=docs/project-final-regression.xml

.\.venv\Scripts\python.exe scripts\project-acceptance.py

.\.venv\Scripts\python.exe scripts\multi-plan-demo.py

# 若要重新生产画像版本

.\scripts\build-feature-mart.ps1 -AsOf 2026-10-11 -VerifyRepeat

.\.venv\Scripts\python.exe scripts\feature-query-demo.py

# 真实模型与神经链路（使用已保存本机凭据，会产生API请求）

.\scripts\accept-retrieval-iteration.ps1 -LiveLLM

上面复验会生成新的release/session/回执和时间，不应要求UUID与历史证据完全一致。结构关系和Dense索引没有业务资产变化时可复用；更改Registry/knowledge/reference后需要重建相关索引与新建会话。

# 10  证据文件导航

最终工程JUnit：229个测试，含每项耗时与结果。

初验过期凭证记录：保留失败，避免把环境修复隐藏。

整体核心执行JSON：7实际请求/响应、14查询证据、数据行数、目录统计、源码hash与symbols。

整体真实检索/模型JSON：真实模型两轮动作、神经检索trace、语义图、生命周期与raw对账。

本次特征加工回执：23dbt检查在release产物、48独立checks、重复构建摘要。

本次画像/MCP回执：5条自然语言、结构化结果、13工具stdio发现与画像读取。

本次Multi Plan回执：模拟决策、真实查询、58组raw对账。

当前dbt检查产物：commerce本次真实build，不能用作永不过期质量证据。

本机data/project-final-*.log保留构建/演示日志，数据库、模型权重、签名密钥和会话不提交。学习时优先读取Markdown，再按需要打开对应JSON，不必先阅读所有大回执。